Tôi sẽ thiết kế cho bạn theo cách mà một Tech Lead giao việc cho Intern/Junior trong công ty.

Mục tiêu cuối cùng:

Xây dựng thành công một Task Management System có thể chạy thực tế, deploy lên Internet, có tài khoản người dùng, CRUD Task, đăng nhập bằng JWT.

# Tổng quan dự án

## Chức năng

### Authentication

- Đăng ký

- Đăng nhập

- Đăng xuất

### Task

- Tạo task

- Xem danh sách task

- Cập nhật task

- Xóa task

- Đánh dấu hoàn thành

# Công nghệ

## Frontend

- React

- Axios

- React Router

## Backend

- NodeJS

- ExpressJS

## Database

- PostgreSQL

## Công cụ

- Git

- GitHub

- Postman

# Giai đoạn 1: Phân tích yêu cầu

## Công việc 1

Viết tài liệu yêu cầu.

### User Story

Là một người dùng

Tôi muốn:

- Đăng ký tài khoản

- Đăng nhập

- Tạo công việc

- Chỉnh sửa công việc

- Xóa công việc

- Đánh dấu hoàn thành

Để:

- Quản lý công việc cá nhân

## Công việc 2

Vẽ sơ đồ hệ thống.

Browser

↓

React Frontend

↓

REST API

↓

Express Backend

↓

PostgreSQL

# Giai đoạn 2: Thiết kế Database

## Công việc 3

Thiết kế bảng users

CREATE TABLE users (

id SERIAL PRIMARY KEY,

username VARCHAR(100) UNIQUE,

email VARCHAR(255) UNIQUE,

password VARCHAR(255),

created_at TIMESTAMP

);

## Công việc 4

Thiết kế bảng tasks

CREATE TABLE tasks (

id SERIAL PRIMARY KEY,

title VARCHAR(255),

description TEXT,

status VARCHAR(20),

user_id INTEGER REFERENCES users(id),

created_at TIMESTAMP

);

## Công việc 5

Vẽ ERD

Users

-------

id

Tasks

-------

id

user_id

User 1 ---- N Tasks

Đây là kỹ năng công ty rất hay hỏi.

# Giai đoạn 3: Thiết kế API

## Công việc 6

Liệt kê API.

### Register

POST /api/auth/register

Request

{

"username": "hieu",

"email": "hieu@gmail.com",

"password": "123456"

}

### Login

POST /api/auth/login

### Get Tasks

GET /api/tasks

### Create Task

POST /api/tasks

### Update Task

PUT /api/tasks/:id

### Delete Task

DELETE /api/tasks/:id

# Giai đoạn 4: Khởi tạo Backend

## Công việc 7

Tạo project

mkdir task-management-backend

cd task-management-backend

npm init -y

## Công việc 8

Cài package

npm install express

npm install cors

npm install dotenv

npm install bcrypt

npm install jsonwebtoken

npm install pg

## Công việc 9

Tạo cấu trúc thư mục

backend/

src/

|

├── controllers/

├── services/

├── repositories/

├── routes/

├── middleware/

├── config/

├── models/

└── app.js

Đây là cấu trúc tương đối gần với doanh nghiệp.

# Giai đoạn 5: Xây Authentication

## Công việc 10

Viết API Register

Flow:

Request

↓

Validate

↓

Hash Password

↓

Save User

↓

Response

## Công việc 11

Viết API Login

Flow:

User Login

↓

Check Email

↓

Compare Password

↓

Generate JWT

↓

Return Token

## Công việc 12

Viết Middleware JWT

Request

↓

Token

↓

Verify

↓

Next

Mục tiêu:

Authorization: Bearer xxx

# Giai đoạn 6: Xây Task Module

## Công việc 13

Create Task

{

"title":"Learn React",

"description":"Study hooks"

}

## Công việc 14

Get Task List

User A

↓

Only see Task A

Không được thấy dữ liệu User B.

## Công việc 15

Update Task

{

"title":"Learn ReactJS",

"status":"completed"

}

## Công việc 16

Delete Task

DELETE /tasks/1

# Giai đoạn 7: Test API

## Công việc 17

Sử dụng Postman.

Test:

### Auth

- Register

- Login

### Task

- Create

- Read

- Update

- Delete

## Công việc 18

Viết file

TaskManagement.postman_collection.json

Đây là thói quen rất tốt.

# Giai đoạn 8: Xây Frontend

## Công việc 19

Tạo project

npm create vite@latest

Chọn:

React

JavaScript

## Công việc 20

Cài package

npm install axios

npm install react-router-dom

# Giai đoạn 9: Thiết kế UI

## Công việc 21

Tạo các trang

Login Page

Register Page

Dashboard Page

Task Detail Page

## Công việc 22

Thiết kế Layout

----------------------------------

Header

----------------------------------

Task List

[ Add Task ]

----------------------------------

# Giai đoạn 10: Kết nối Backend

## Công việc 23

Tạo axios instance

const api = axios.create({

baseURL: "http://localhost:5000/api"

});

## Công việc 24

Gửi Login Request

POST /login

Lưu token:

localStorage

## Công việc 25

Gửi JWT

Authorization: Bearer token

# Giai đoạn 11: Quản lý State

## Công việc 26

Tạo Auth Context

User

Token

Login

Logout

## Công việc 27

Protected Route

Nếu chưa login

↓

Chuyển Login Page

# Giai đoạn 12: Hoàn thiện UX

## Công việc 28

Loading

Loading...

## Công việc 29

Thông báo

Task created successfully

## Công việc 30

Validate form

Email invalid

Password too short

# Giai đoạn 13: Git Workflow

## Công việc 31

Tạo repository GitHub.

## Công việc 32

Commit theo feature

git commit -m "feat: register api"

git commit -m "feat: login api"

git commit -m "feat: task crud"

git commit -m "fix: jwt middleware"

Đây là phong cách commit chuẩn.

# Giai đoạn 14: Deploy

## Công việc 33

Deploy PostgreSQL

Có thể dùng:

- Docker

- Railway

- Render

## Công việc 34

Deploy Backend

Có thể dùng:

- Render

- Railway

## Công việc 35

Deploy Frontend

Có thể dùng:

- Vercel

# Giai đoạn 15: Viết Documentation

## Công việc 36

README.md

Nội dung:

Project Overview

Tech Stack

Installation

API Endpoints

Database Schema

Deployment Link

# Thành quả cuối cùng

Nếu hoàn thành đầy đủ các bước trên, bạn sẽ thực sự trải nghiệm quy trình phát triển phần mềm cơ bản:

Requirement Analysis

↓

Database Design

↓

API Design

↓

Backend Development

↓

Frontend Development

↓

Testing

↓

Git Workflow

↓

Deployment

↓

Documentation